소프트웨어 확인 보고서

**2022-11-05**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 확 | 작성자 | 검토자 | 승인자 |
| 인 |  |  |  |

**제ㆍ개정 현황**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **개정 번호** | **작성일자** | **개 정 내용** |
| 0.1 | 2017.XX.XX | * 최초작성 |
| 0.2 | 2017.XX.XX | * 2.3절 내용 수정 |
| 1.0 | 2017.XX.XX | * ARXX-X 평가 내용 반영 |
| 1.1 | 2017.XX.XX | * 3.1.1, 3.1.2 및 3.7.1 내용 추가 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **목 차** |

[1. 개요 7](#_Toc120296014)

[1.1. 목적 7](#_Toc120296015)

[1.2. 문서의 범위 7](#_Toc120296016)

[1.3. 참고문헌 8](#_Toc120296017)

[1.3.1. 적용 표준 8](#_Toc120296018)

[1.3.2. 기술 문서 8](#_Toc120296019)

[1.4. 용어 및 약어 8](#_Toc120296020)

[2. 소프트웨어 개요 11](#_Toc120296021)

[3. 확인 활동 12](#_Toc120296022)

[3.1. 확인 수행자 12](#_Toc120296023)

[3.2. 확인 기간 12](#_Toc120296024)

[3.3. 확인대상 문서 12](#_Toc120296025)

[3.4. 확인 활동 12](#_Toc120296026)

[3.5. 확인 기법 및 방법 14](#_Toc120296027)

[3.6. 확인 결과 17](#_Toc120296028)

[3.7. 단계별 검증 및 확인 21](#_Toc120296029)

[3.7.1. 소프트웨어 계획 단계 21](#_Toc120296030)

[3.7.2. 소프트웨어 요구사항 단계 21](#_Toc120296031)

[3.7.3. 소프트웨어 아키텍처 및 설계 단계 21](#_Toc120296032)

[3.7.4. 소프트웨어 컴포넌트 설계 단계 21](#_Toc120296033)

[3.7.5. 소프트웨어 구현 및 시험 단계 21](#_Toc120296034)

[3.7.6. 소프트웨어 통합 단계 21](#_Toc120296035)

[3.7.7. 소프트웨어 확인 단계 21](#_Toc120296036)

[3.8. 시험결과 및 확인 21](#_Toc120296037)

[3.8.1. 소프트웨어 컴포넌트 시험 21](#_Toc120296038)

[3.8.2. 소프트웨어 통합 시험 21](#_Toc120296039)

[3.8.3. 소프트웨어/하드웨어 통합 시험 21](#_Toc120296040)

[3.8.4. 전반적인 소프트웨어 시험 21](#_Toc120296041)

[3.9. 베이스라인 설정 결과 21](#_Toc120296042)

[3.10. 사용된 시뮬레이션 21](#_Toc120296043)

[3.11. 사용된 소프트웨어 장비 또는 도구 21](#_Toc120296044)

[3.12. 알려진 이슈 또는 발견된 편차 21](#_Toc120296045)

[3.13. 배포된 소프트웨어 형상 21](#_Toc120296046)

[4. 결론 22](#_Toc120296047)

[[부록] 첨부자료 23](#_Toc120296048)

|  |
| --- |
| **표 목차** |

[[표 1] 문서 내용의 요약 7](#_Toc120296049)

[[표 2] 적용 표준 리스트 8](#_Toc120296050)

[[표 3] 기술 문서 리스트 8](#_Toc120296051)

[[표 4] 약어 8](#_Toc120296052)

**그림 목차**

[[그림 1] 시스템 구성 및 S/W 범위 11](#_Toc120296053)

1. 개요
   1. 목적

본 문서는 ㈜샘플회사 (이하, 샘플회사)의 소프트웨어 개발과 관련하여, 소프트웨어 개발 수명주기 단계 중 소프트웨어 확인단계에서 이루어지는 활동에 대한 확인(Verification) 업무 수행을 목적으로 한다.

* 1. 문서의 범위

본 문서는 소프트웨어 확인단계에서 생성된 소프트웨어 문서와 추적성, 형상관리 활동을 확인 한다.

본 문서 내용의 요약은 아래 표와 같다.

[표 1] 문서 내용의 요약

|  |  |
| --- | --- |
| 구분 | 내용 |
| 1. 개요 | 본 문서가 적용되는 대상 및 소프트웨어에 대한 식별, 문서의 목적 및 개략적인 정보를 기술함 |
| 2. 소프트웨어 개요 | 본 문서가 적용되는 대상 소프트웨어에 대한 전반적인 설명 기술 |
| 3. 확인 활동 | 소프트웨어 확인단계의 확인 활동으로 입력문서, 방법 및 절차, 확인 결과를 기술함 |
| 4. 결론 | 본 문서에 대한 결론을 기술함 |
| 부록 | 본 문서 관련 참고사항을 부록으로 기술함 |

* 1. 참고문헌

본 문서는 아래의 적용 표준 및 기술 문서를 참고한다.

* + 1. 적용 표준

[표 2] 적용 표준 리스트

|  |  |
| --- | --- |
| Ref. No | 문서 이름 |
|  | EN 50128:2011/IEC 62278:2015, Railway applications Communication, signaling and processing systems Software for railway control and protection systems |
|  | EN50159:2010: Railway applications - Communication, signalling and processing systems |
|  | ISO 9001:2008, Quality management systems - Requirements |

* + 1. 기술 문서

[표 3] 기술 문서 리스트

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ref. No | 문서 이름 | 문서 ID |
|  | SC 용어 및 약어집 | SC-GLOSSARY |
|  | SC SW 품질보증계획서 | SC-SQAP |
|  | SC SW 형상관리계획서 | SC-SCMP |
|  | SC SW V&V 계획서 | SC-SVVP |
|  |  | … |

* 1. 용어 및 약어

본 문서에 사용되는 용어 및 약어는 아래와 같으며, 상세한 “SC 용어 및 약어집 [Ref. 4]”를 참조한다.

[표 4] 약어

| **약어** | **영문명** | **국문명** |
| --- | --- | --- |
| SC | Sample Company | 샘플 회사 |
| SIL | Safety Integrity Level | 안전 무결성 수준 |
| SQAP | Software Quality Assurance Plan | 소프트웨어 품질 보증 계획서 |
| SCMP | Software Configuration Management Plan | 소프트웨어 형상관리 계획서 |
| SVVP | Software Verification and Validation Plan | 소프트웨어 검증 및 확인 계획서 |
| SWPVR | Software Planning Verification Report | 소프트웨어 계획 검증 보고서 |
| SWRS | Software Requirements Specification | 소프트웨어 요구사항 명세서 |
| OSTS | Overall Software Test Specification | 전반적인 소프트웨어 시험 사양서 |
| SWRVER | Software Requirements Verification Report | 소프트웨어 요구사항 검증 보고서 |
| SWADS | Software Architecture and Design Specification | 소프트웨어 아키텍처 및 설계 사양서 |
| SWIS | Software Interface Specifications | 소프트웨어 인터페이스 사양서 |
| SWITS | Software Integration Test Specification | 소프트웨어 통합 시험 사양서 |
| SHITS | Software/Hardware Integration Test Specification | 소프트웨어/하드웨어 통합 시험 사양서 |
| SWADVER | Software Architecture and Design Verification Report | 소프트웨어 아키텍처 및 설계 검증 보고서 |
| SWCDS | Software Component Design Specification | 소프트웨어 컴포넌트 설계 사양서 |
| SWCTS | Software Component Test Specification | 소프트웨어 컴포넌트 시험 사양서 |
| SWCDVER | Software Component Design Verification Report | 소프트웨어 컴포넌트 설계 검증 보고서 |
| SWSC | Software Source Code | 소프트웨어 소스코드 |
| SWCTR | Software Component Test Report | 소프트웨어 컴포넌트 시험 보고서 |
| SWSCVER | Software Source Code Verification Report | 소프트웨어 소스코드 검증 보고서 |
| SWITR | Software Integration Test Report | 소프트웨어 통합 시험 보고서 |
| SHITR | Software/Hardware Integration Test Report | 소프트웨어/하드웨어 통합 시험 보고서 |
| SWIVER | Software Integration Verification Report | 소프트웨어 통합 검증 보고서 |
| OSTR | Overall Software Test Report | 전반적인 소프트웨어 시험 보고서 |
| OSTVER | Overall Software Test Verification Report | 전반적인 소프트웨어 시험 검증 보고서 |
| SWVAL | Software Validation Report | 소프트웨어 확인 보고서 |
| TVR | Tools Validation Report | 도구 확인 보고서 |
| SWQAR | Software Quality Assurance Report | 소프트웨어 품질보증 보고서 |
| RN | Release Note | 릴리즈 노트 |

1. 소프트웨어 개요

본 문서에서

[그림 1] 시스템 구성 및 S/W 범위

1. 확인 활동
   1. 확인 수행자

* 확인자 : 홍길동
  1. 확인 기간
* 2022년 00월 00일 ~ 2022년 00월 00일
  1. 확인대상 문서

소프트웨어 확인단계의 확인 활동 입력물은 아래와 같으며 1.3.2 기술문서를 참조한다.

* 소프트웨어 통합 시험 보고서[형상번호]
* 소프트웨어/하드웨어 통합 시험 보고서[형상번호]
* 소프트웨어 요구사항 명세서 (SWRS)
* 전반적인 소프트웨어 테스트 사양서 (OSTS)
* 이전 단계 모든 테스트 보고서 (SWCTR, SWITR, SHITR, OSTR)
* 이전 단계 모든 검증 보고서 (SPVER, SWRVER, SWADVER, SWCDVER, SWSCVER, SWIVER)
* 소프트웨어 소스 코드 (SWSC) // OST완료 버전
* 소프트웨어 요구사항 추적성 매트릭스 (SWRTM)
* 결함 관리대장
* 형상 변경 관리대장
* 베이스라인 관리 대장 및 확인 단계 베이스라인
  1. 확인 활동

소프트웨어 확인단계의 확인 활동은 다음의 업무들을 수행한다.

1. 본 단계에서 작성된 OSTR, SWSC(OST 완료 버전) 및 SWRTM의 내부 일관성을 검증한다.
2. SQAP에 기술된 본 단계 에 수행되어야 할 활동이 올바르고 적합하게 수행되었고, SQAP에 기술된 000 SW의 SIL 요구사항에 따라 선택한 기법 및 방법을 사용하여 전반적인 소프트웨어 테스트가 수행되었는지 검증 한다.
3. OSTS에 기술된 테스트 환경, 방법 및 테스트 케이스에 따라 전반적인 소프트웨어 테스트가 올바르고 적합하게 수행되었는지를 검증한다.
4. “EN 50128:2011/IEC 62279:2015”의 7.7절의 전반적인 소프트웨어 테스트에 대한 요구사항에 따라 OSTR이 적절하게 작성되었는지 검증한다.
5. OSTR 및 SWSC(OST 완료 버전)가 “EN 50128:2011/IEC 62279:2015”의 5.3.2.7 ~ 5.3.2.10 및 6.5.4.14 ~ 6.5.4.17에 기술된 가독성 및 추적성에 대한 일반 요구사항들을 만족하였는지 검증한다.
6. SQAP에 기술된 본 단계 에 수행되어야 할 활동이 올바르고 적합하게 수행되었는지 확인한다.
7. SRS에 기술된 소프트웨어와 관련된 모든 안전 요구사항이 SWRS에 반영되었는지 최종 확인한다.
8. OSTS가 SWRS에 대한 테스트 명세서로 적절한지 최종 확인한다.
9. 구현된 최종 소프트웨어가 SWRS에 있는 요구사항을 충족하는지에 확인한다.
10. 소프트웨어 요구사항 추적이 완전하게 수행되고 커버되었는지 확인한다.
11. 이전 단계에 작성된 모든 검증 보고서에 검증이 안된 사항이 있는지 최종 확인한다.
12. 이전 단계에 작성된 모든 테스트 보고서에 미완료된 테스트가 있는지 최종 확인한다.
13. 기록된 모든 예외 사항(Deviation)에 대한 정당성이 적절한지 최종 확인한다.
14. 완료 또는 종료 되지 않은 결함 이슈 및 형상 변경 이슈가 있는지 최종 확인한다.
15. 확인 단계 베이스라인이 작성되었고, 그 내용이 적절한지 최종 확인한다.
16. 소프트웨어 도구 및 기존 소프트웨어의 적격성 보증이 적절하게 수행되었는지 최종 확인한다.
17. SQAP, SCMP 및 SVVP, SWRS 및 OSTS, SWADS, SWIS, SWITS 및 SHITS, SWCDS 및 SWCTS, SWSC(OST 완료 버전) 및 SWCTR, SWITR 및 SHITR, OSTR이 “EN 50128:2011/IEC 62279:2015”의 5.3.2.7 ~ 5.3.2.10 및 6.5.4.14 ~ 6.5.4.17에 기술된 가독성 및 추적성에 대한 일반 요구사항들을 만족하였는지 최종 확인한다.
    1. 확인 기법 및 방법

| **번호** | **확인활동** | **확인방법** | **확인기법** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 본 단계에서 작성된 OSTR, SWSC(OST 완료 버전) 및 SWRTM의 내부 일관성을 검증한다. | * 산출물의 적합성, 일관성 확인, 추적성 | * 동료검토 * 추적성 |
| 2 | SQAP에 기술된 본 단계 에 수행되어야 할 활동이 올바르고 적합하게 수행되었고, SQAP에 기술된 000 SW의 SIL 요구사항에 따라 선택한 기법 및 방법을 사용하여 전반적인 소프트웨어 테스트가 수행되었는지 검증 한다. | * 산출물의 적합성, 일관성 확인 * 산출물의 규격 준수성 확인 | * 체크리스트 * 동료검토 |
| 3 | OSTS에 기술된 테스트 환경, 방법 및 테스트 케이스에 따라 전반적인 소프트웨어 테스트가 올바르고 적합하게 수행되었는지를 검증한다. | * 산출물의 적합성, 일관성 확인, 추적성 | * 동료검토 * 추적성 |
| 4 | “EN 50128:2011/IEC 62279:2015”의 7.7절의 전반적인 소프트웨어 테스트에 대한 요구사항에 따라 OSTR이 적절하게 작성되었는지 검증한다. | * 산출물의 적합성, 타당성, 완전성, 일관성, 정확성 확인 및 시험 가능성 * 산출물의 규격 준수성 확인 | * 체크리스트 * 동료검토 |
| 5 | OSTR 및 SWSRC(OST 완료 버전)가 “EN 50128:2011/IEC 62279:2015”의 5.3.2.7 ~ 5.3.2.10 및 6.5.4.14 ~ 6.5.4.17에 기술된 가독성 및 추적성에 대한 일반 요구사항들을 만족하였는지 검증한다. | * 산출물의 적합성, 타당성, 완전성, 일관성, 정확성 확인 및 시험 가능성 * 산출물의 규격 준수성 확인 | * 체크리스트 * 동료검토 * 추적성 |
| 6 | SQAP에 기술된 본 단계 에 수행되어야 할 활동이 올바르고 적합하게 수행되었는지 확인한다. | * 산출물의 적합성, 타당성, 완전성, 일관성, 정확성 확인 * 산출물의 규격 준수성 확인 | * 체크리스트 * 동료검토 |
| 7 | SRS에 기술된 소프트웨어와 관련된 모든 안전 요구사항이 SWRS에 반영되었는지 최종 확인한다. | * 산출물의 적합성, 타당성, 완전성, 일관성, 정확성 확인 * 산출물의 규격 준수성 확인 | * 동료검토 * 추적성 |
| 8 | OSTS가 SWRS에 대한 테스트 명세서로 적절한지 최종 확인한다. | * 산출물의 적합성, 타당성, 완전성, 일관성, 정확성 확인 | * 체크리스트 * 동료검토 |
| 9 | 구현된 최종 소프트웨어가 SWRS에 있는 요구사항을 충족하는지에 확인한다. | * 산출물의 적합성, 일관성 확인, 추적성 | * 동료검토 * 추적성 |
| 10 | 소프트웨어 요구사항 추적이 완전하게 수행되고 커버되었는지 확인한다. | * 산출물의 적합성, 일관성 확인, 추적성 | * 시험보고서 * 테스트커버리지 |
| 11 | 이전 단계에 작성된 모든 검증 보고서에 검증이 안된 사항이 있는지 최종 확인한다. | * 산출물의 적합성, 일관성 확인, 추적성 | * 체크리스트 * 동료검토 |
| 12 | 이전 단계에 작성된 모든 테스트 보고서에 미완료된 테스트가 있는지 최종 확인한다. | * 산출물의 적합성, 일관성 확인, 추적성 | * 체크리스트 * 동료검토 |
| 13 | 기록된 모든 예외 사항(Deviation)에 대한 정당성이 적절한지 최종 확인한다. | * 산출물의 적합성, 일관성 확인, 추적성 | * 예외사항 보고서 |
| 14 | 완료 또는 종료 되지 않은 결함 이슈 및 형상 변경 이슈가 있는지 최종 확인한다. | * 산출물의 적합성, 일관성 확인, 추적성 | * 결함관리 |
| 15 | 확인 단계 베이스라인이 작성되었고, 그 내용이 적절한지 최종 확인한다. | * 산출물의 적합성, 타당성, 완전성, 일관성, 정확성 확인 | * 베이스라인 |
| 16 | 소프트웨어 도구 및 기존 소프트웨어의 적격성 보증이 적절하게 수행되었는지 최종 확인한다. | * 산출물의 적합성, 타당성, 완전성, 일관성, 정확성 확인 | * 도구확인 보고서 |
| 17 | SQAP, SCMP 및 SVVP, SWRS 및 OSTS, SWADS, SWIS, SWITS 및 SHITS, SWCDS 및 SWCTS, SWSC(OST 완료 버전) 및 SWCTR, SWITR 및 SHITR, OSTR이 “EN 50128:2011/IEC 62279:2015”의 5.3.2.7 ~ 5.3.2.10 및 6.5.4.14 ~ 6.5.4.17에 기술된 가독성 및 추적성에 대한 일반 요구사항들을 만족하였는지 최종 확인한다. | * 산출물의 적합성, 타당성, 완전성, 일관성, 정확성 확인 * 산출물의 규격 준수성 확인 | * 체크리스트 * 동료검토 |

* 1. 확인 결과

/\*\* 확인 결과를 기술함, 규격 적합성 결과, 규격 기법 적합성 결과, 체크리스트 결과, 추적성 결과 등 확인 내용의 결과를 기술함, 필요시 테이블을 이용하여 기술함 \*\*/

| **번호** | **확인활동** | **확인 기법** | **확인 활동 증빙자료** | **확인결과** | **적합여부** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 본 단계에서 작성된 OSTR, SWSC(OST 완료 버전) 및 SWRTM의 내부 일관성을 검증한다. | * 동료검토 * 추적성 | * 리뷰보고서[Ref.x] * SWRTM[Ref.x] | * 약어 및 용어가 통일되어 있고, 각 문서간 상호참조가 일관성이 있는 것이 증빙자료를 통하여 확인됨. | 적합 |
| 2 | SQAP에 기술된 본 단계 에 수행되어야 할 활동이 올바르고 적합하게 수행되었고, SQAP에 기술된 000 SW의 SIL 요구사항에 따라 선택한 기법 및 방법을 사용하여 전반적인 소프트웨어 테스트가 수행되었는지 검증 한다. | * 체크리스트 * 동료검토 |  |  | 적합 |
| 3 | OSTS에 기술된 테스트 환경, 방법 및 테스트 케이스에 따라 전반적인 소프트웨어 테스트가 올바르고 적합하게 수행되었는지를 검증한다. | * 동료검토 * 추적성 |  |  |  |
| 4 | “EN 50128:2011/IEC 62279:2015”의 7.7절의 전반적인 소프트웨어 테스트에 대한 요구사항에 따라 OSTR이 적절하게 작성되었는지 검증한다. | * 체크리스트 * 동료검토 |  |  |  |
| 5 | OSTR 및 SWSC(OST 완료 버전)가 “EN 50128:2011/IEC 62279:2015”의 5.3.2.7 ~ 5.3.2.10 및 6.5.4.14 ~ 6.5.4.17에 기술된 가독성 및 추적성에 대한 일반 요구사항들을 만족하였는지 검증한다. | * 체크리스트 * 동료검토 * 추적성 |  |  |  |
| 6 | SQAP에 기술된 본 단계 에 수행되어야 할 활동이 올바르고 적합하게 수행되었는지 확인한다. | * 체크리스트 * 동료검토 |  |  |  |
| 7 | SRS에 기술된 소프트웨어와 관련된 모든 안전 요구사항이 SWRS에 반영되었는지 최종 확인한다. | * 동료검토 * 추적성 |  |  |  |
| 8 | OSTS가 SWRS에 대한 테스트 명세서로 적절한지 최종 확인한다. | * 체크리스트 * 동료검토 |  |  |  |
| 9 | 구현된 최종 소프트웨어가 SWRS에 있는 요구사항을 충족하는지에 확인한다. | * 동료검토 * 추적성 |  |  |  |
| 10 | 소프트웨어 요구사항 추적이 완전하게 수행되고 커버되었는지 확인한다. | * 시험보고서 * 테스트커버리지 |  |  |  |
| 11 | 이전 단계에 작성된 모든 검증 보고서에 검증이 안된 사항이 있는지 최종 확인한다. | * 체크리스트 * 동료검토 |  |  |  |
| 12 | 이전 단계에 작성된 모든 테스트 보고서에 미완료된 테스트가 있는지 최종 확인한다. | * 체크리스트 * 동료검토 |  |  |  |
| 13 | 기록된 모든 예외 사항(Deviation)에 대한 정당성이 적절한지 최종 확인한다. | * 예외사항 보고서 |  |  |  |
| 14 | 완료 또는 종료 되지 않은 결함 이슈 및 형상 변경 이슈가 있는지 최종 확인한다. | * 결함관리 |  |  |  |
| 15 | 확인 단계 베이스라인이 작성되었고, 그 내용이 적절한지 최종 확인한다. | * 베이스라인 |  |  |  |
| 16 | 소프트웨어 도구 및 기존 소프트웨어의 적격성 보증이 적절하게 수행되었는지 최종 확인한다. | * 도구확인 보고서 |  |  |  |
| 17 | SQAP, SCMP 및 SVVP, SWRS 및 OSTS, SWADS, SWIS, SWITS 및 SHITS, SWCDS 및 SWCTS, SWSC(OST 완료 버전) 및 SWCTR, SWITR 및 SHITR, OSTR이 “EN 50128:2011/IEC 62279:2015”의 5.3.2.7 ~ 5.3.2.10 및 6.5.4.14 ~ 6.5.4.17에 기술된 가독성 및 추적성에 대한 일반 요구사항들을 만족하였는지 최종 확인한다. | * 체크리스트 * 동료검토 |  |  |  |

* 1. 단계별 검증 및 확인
     1. 소프트웨어 계획 단계
     2. 소프트웨어 요구사항 단계
     3. 소프트웨어 아키텍처 및 설계 단계
     4. 소프트웨어 컴포넌트 설계 단계
     5. 소프트웨어 구현 및 시험 단계
     6. 소프트웨어 통합 단계
     7. 소프트웨어 확인 단계
  2. 시험결과 및 확인
     1. 소프트웨어 컴포넌트 시험
     2. 소프트웨어 통합 시험
     3. 소프트웨어/하드웨어 통합 시험
     4. 전반적인 소프트웨어 시험
  3. 베이스라인 설정 결과
  4. 사용된 시뮬레이션
  5. 사용된 소프트웨어 장비 또는 도구
  6. 알려진 이슈 또는 발견된 편차
  7. 배포된 소프트웨어 형상

1. 결론

소프트웨어 확인단계의 확인 활동으로 문서 검토 및 평가, 형상관리 평가를 확인하였다. 소프트웨어 확인단계의 문서 검토는 “소프트웨어 V&V 계획서[Ref. 7]”의 따라 [부록]을 활용하여 “EN 50128:2011/IEC 62279:2015[Ref. 1]”에 대한 문서 부합성을 확인하였다. 불일치 사항으로 1개의 사항이 확인되었으며 불일치 사항이 발행되어 조치가 이루어짐을 확인하였다.

본 확인보고서를 통해 발행된 불일치 사항은 총 5개에 해당되며 담당자에 송부되어 시정조치가 모두 이루어짐을 확인하였다.

/\*\* 확인 결과에 대한 내용을 요약하여 기술하며, 사용된 기법(체크리스트 등)에대한 결과를 기술함. 그리고 현 단계의 진출 가능하지 기술함. 필요시 부적합사항이 많으면 모두 시정조치가 이루어진 것을 확인하고 다음 단계로 진출해야 함. \*\*/

[부록] 첨부자료

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ref. No | 내용 | 첨부자료 |
|  | SWXXX 동료검토(PR) 자료 | /\*\* 파일 첨부 \*\*/ |
|  | SWXXX 동료검토(PR) 자료 | /\*\* 파일 첨부 \*\*/ |
|  | …… | /\*\* 파일 첨부 \*\*/ |
|  | Action item 등 문제점 자료 | /\*\* 파일 첨부 \*\*/ |
|  | 사용된 체크리스트 결과 문서 등 자료 | /\*\* 파일 첨부 \*\*/ |
|  | 사용된 자료 등 | /\*\* 파일 첨부 \*\*/ |
|  | …… | …… |
|  | …… | …… |